任 务 书

| 课题名称 | 汽车防盗系统 |  |  | 指导教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学院 |  | 专业 |  | 班级 |  |
| 学生姓名 |  | 学号 |  | 开题日期 | 2024年10月21日 |
| 一、主要任务与目标： 本项目以软硬件结合的方式，选择C语言作为程序硬件编码语言，以STM32单片机作为核心控制板，在各个数据传输节点上连接震动传感器、红外热释电、GPS定位、温湿度传感器，来实时感应汽车状态，以及发动机的温度，且对异常的数据进行紧急预警，并将数据通过无线通信技术传输至上位机，实现车辆的24h远程监控，达到全自动的智能化管理目标，能够及时识别汽车的盗窃风险，提升汽车安全性，保障社会公共安全。 |  |  |  |  |  |
| 二、主要内容与基本要求： 本系统包括主控模块、传感器模块、按键模块、定位模块、报警模块、显示模块、通信模块、指示模块。其中，主控模块作为设计的核心，能够进行指令的发送、接收，以及对数据的运算处理；传感器模块能够感应是否有人靠近这里、车辆是否发生震动，以及采集汽车发动机的温度，并传输给主控模块后显示出读出；按键模块能够实现程序的人机交互，可以使用按键来设置温度阈值、切换功能模式等，当切换到不同的模式的时候，对应的指示灯会亮起；显示模块是将程序的监测数据、设备状态等相关信息显示出来提供给人员查询，从而提高了程序的互动性；定位模块是实时获取汽车的当前经纬度，精准跟踪汽车的位置。在汽车的防盗模式下，监测到发动机温度过高或者发生震动或者有人靠近的时候，会驱动报警模块进行声光报警；在通信模块中，可以实现上下位机的交互，对汽车状态进行远程监控。 |  |  |  |  |  |
| 三、计划进度： 2024年10月22日-10月28日确定毕业论文（设计）题目； 2024年10月29日-11月11日在智慧校园填写选题信息和接受指导老师下达的任务书； 2024年11月12日-12月16日查阅文献，撰写开题报告、文献综述，进行开展开题报告答辩； 2024年12月17日-2025年3月23日开展毕业设计工作，完成论文初稿并完成实验装置设计； 2025年3月24日-3月30日毕业论文中期检查； 2025年3月31日-4月8日优化实验装置设计，修改初稿形成二稿； 2025年4月9日-4月27日继续优化实验装置设计，完成终稿； 2025年4月28日-5月4日完成论文定稿，查重，形成论文答辩稿，准备论文的相关答辩工作； 2025年5月5日-5月18日进行论文答辩。 |  |  |  |  |  |
| - 主要参考文献： - [1] 满莎,杨恢先,彭友,王绪四.基于ARM9 的嵌入式无线智能家居网关设计[J].计算机应用,2020,(9):2541-2543. - [2] 王永红,徐炜,郝立平.STM32 系列 ARM Cortex-M3微控制器原理与实践[M].北京:北京航空航天大学出版社,2018. - [3] 万文斌,石勇.基于ZigBee 的智能开关控制系统的应用与设计[J].电气自动化,2021,32,(3):57-59. - [4] 赵冲,代茗枢．基于 GSM 的防盗报警系统[J].西安科技大学学报(增刊),2021(26): 185-198． - [5] 朱兆丰,刘静琦,周振虎,等. 基于 STM32 的室内环境监测系统设计[J]. 物联网技术,2021(6):6-9. - [6] 陈红,印春晓,韦金言,等. 基于 STM32 的室内环境监测系统的设计与开发[J]. 电子技术与软件工程,2019(9):56-57. - [7] 严涵婷,杜选,孙添程,等. 基于 ESP8266 的智能家居系统开发[ J]. 电脑知识与技术(学术版),2021(27):136-138. - [8] 聂雄.基于SIM900A的智能家居报警系统设计[J].仪表技术,2022(1):8-12. - [9] 易可,阎力平.基于GSM汽车防盗报警系统的设计[J]．电子世界,2022,08:64-65． - [10] Liang M, Yang B, Wang S, et al. Deep continuous fusion for multi-sensor 3d object detection[C]. Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV),2019:641-656. - [11] Kiran K G, Srinivas V V. A Mahalanobis Distance-Based Automatic Threshold Selection Method for Peaks Over Threshold Model[J]. Water Resources Research, 2021,57(1):e2020WR02753. - [12] Setyono,A.Alam. Design and study for the algorithm of Multimedia messaging service framework in message delivery[J].Information and Control,2019,26(4):236-241. - [13]高军,吴亚萍.基于GSM网络的远程汽车防盗报警系统[J].福建电脑,2023, 04:131+115. |  |  |  |  |  |
| 指导教师: 年 月 日 系 主 任 年 月 日 |  |  |  |  |  |